ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. _________								         «___»____________201___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром связь» (ООО «Газпром связь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и  наименование контрагета (сокращенное наименование контрагента), победитель открытого/закрытого запроса предложений (протокол заседания Комиссии №___ от «___»____________ 20___года), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется на свой риск собственными или привлеченными силами выполнить строительно-монтажные работы (далее – «Работы») по объекту: «______________________________________________________» (далее – «Объект»), в соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, строительными нормами и техническими правилами, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить результат надлежаще выполненных Работ. Работы по Объекту включают следующие этапы:

1.1.1. _______________;

1.1.2. _______________;

1.1.3. _______________.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ

- Общая стоимость настоящего Договора в соответствии с Расчетом стоимости Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет:____________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме: _____________ (____________) руб.___ коп.

- В стоимость настоящего Договора включены расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

- Стоимость Работ по Договору может быть изменена по согласованию Сторон при изменении законодательства Российской Федерации в части актов государственного регулирования по налогам, таможенным сборам, пошлинам, отчислениям и т.д.

- Заказчик перечисляет аванс в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения счета Подрядчика (для субъектов малого и среднего предпринимательства - в течение 30 (тридцати) календарных дней) после подписания настоящего Договора в размере: ____________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме: ____________ (____________) руб. ___ коп.

- Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца предоставляет Заказчику: Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с одновременным предъявлением Общего журнала работ 
(форма № КС-6), Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), оформленные надлежащим образом и подтверждающие выполнение Работ. Заказчик подписывает представленные документы не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их получения или в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания. После устранения допущенных Подрядчиком замечаний, Подрядчик повторно предъявляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а Заказчик подписывает их не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения.

- Расчет за фактически выполненный объем Работ по настоящему Договору производится Заказчиком после погашения авансового платежа на основании подписанных документов: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Заказчиком счета и счета-фактуры от Подрядчика (для субъектов малого и среднего предпринимательства - в течение 30 (тридцати) календарных дней).

- Расчет за последний отчетный месяц за выполненные Работы производится Заказчиком на основании подписанных документов: Акта о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), в течение 
60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения счета и счета-фактуры Подрядчика 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства - в течение 30 (тридцати) календарных дней).

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения Работ по настоящему Договору устанавливаются в соответствии с Календарным планом выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения Работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме с оформлением соответствующего Соглашения.

- В случае частичного/досрочного выполнения Работ, по согласованию Сторон, Подрядчик имеет право частично/досрочно сдать, а Заказчик частично/досрочно принять и частично/досрочно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- Подрядчик совместно с Заказчиком организует производство Работ на Объекте.

- Перед началом Работ Стороны оформляют Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации по форме в соответствии с СНиП 12-03-2001.

- Работы по настоящему Договору производятся по технологии, принятой Подрядчиком и согласованной с Заказчиком.

- Заказчик после подписания настоящего Договора до начала выполнения Работ передает Подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке, в одном экземпляре, а также разрешительную документацию, необходимую для производства Работ.

- Подрядчик во исполнение п. 1.1.1. и п. 1.1.3. настоящего Договора поставляет на Объект материально-технические ресурсы (далее – МТР) с соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество для выполнения Работ на Объекте.

- Заказчик после подписания настоящего Договора во исполнение п. 1.1.2. настоящего Договора передает Подрядчику Оборудование по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15) со склада Заказчика по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 14.

- Подрядчик не имеет права использовать Оборудование, предоставленное Заказчиком, на иные цели, кроме выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за сохранность Оборудования, поставленного и переданного ему по Акту, до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

- Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора передает на согласование Заказчику перечень исполнительной документации, необходимой для сдачи Объекта. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней рассматривает и согласовывает представленный перечень.

- С момента начала выполнения Работ до их завершения Подрядчик ведет Общий журнал работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), которые являются обязательным приложением к Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

- Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, изменить характер или вид Работы, необходимые для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению после подписания Сторонами соответствующего Соглашения к настоящему Договору.

- Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком оборудования и материалов условиям Договора и другой документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода выполнения Работ.

- Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 (пять) календарных дней до начала приёмки отдельных составных частей Объекта, отдельных ответственных коммуникаций и скрытых работ по мере их готовности. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить её. Если Заказчик своевременно не явился к промежуточной приемке, он теряет право требовать от Подрядчика вскрыть часть скрытых работ и восстановить ее за счет Подрядчика.

- Подрядчик должен провести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования в присутствии представителя Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Приемка Объекта в эксплуатацию производится согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- После завершения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к приемке и передает Заказчику: Общий журнал работ (форма № КС-6); Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а); исполнительную документацию в составе, определенном в соответствии с п. 4.8. настоящего Договора; документы, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Заказчик назначает приказом комиссию для проведения обследования и проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнения Работ, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

- Заказчик производит приемку Объекта строительства в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности Объекта.

- В случае положительного результата испытаний Стороны не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания испытаний подпишут Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и отчетные документы, предусмотренные в п. 5.2.настоящего Договора.

- В случае неподписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) последний направляет Подрядчику мотивированный отказ в приеме Объекта в течение срока, указанного в п. 5.5. настоящего Договора.

- В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется  двусторонний Акт с перечнем замечаний и необходимых доработок и сроками их исполнения.

- Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет замечания и недоделки, выявленные в результате приемки. После устранения замечаний Сторонами назначается повторная дата приемочных испытаний.

- В случае положительного результата повторных приемочных испытаний Стороны  не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания испытаний подпишут Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, несет Подрядчик до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

- Право собственности на результат Работ от Подрядчика Заказчику переходит после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

В рамках настоящего Договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

- Выполнить собственными или привлеченными силами и средствами все Работы, являющиеся предметом Договора в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами РФ, в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

- Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с
действующими нормативными требованиями.

- Оформить допуск на Объект выполнения Работ совместно с Заказчиком, зарегистрировать автотранспорт, необходимый для выполнения Работ, и получить разрешение на проезд техники и транспорта Подрядчика.

- Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комисcией (форма № КС-14) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

- Оформить письменные разрешения у владельца коммуникаций на производство Работ в охранных зонах этих коммуникаций, а также обеспечить присутствие представителей эксплуатирующей организации при проведении земляных работ по вскрытию подземных действующих коммуникаций.

- Вывезти до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) за пределы строительной площадки строительный мусор.

- Использовать оборудование, грузоподъемные механизмы, технические устройства, автотракторную и другую технику в исправном и безопасном состоянии, в соответствии нормам и правилам их применения.

- Использовать стандартные и исправные инструменты, приспособления, леса, лестницы, ограждения и предупредительные знаки, средства коллективной защиты.

- Выполнять Работы в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями по охране труда. Обеспечить на период строительства выполнение правил производства Работ противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды.

- Нести ответственность за возможные аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи любого класса, произошедшие по вине работников подрядной организации.

- Своевременно проводить расследования в случаях травмирования (несчастных случаев на производстве) работников подрядной организации, аварий, инцидентов, пожаров.

- Устранить за свой счет все дефекты, возникшие по вине Подрядчика, выявленные при производстве Работ и в период гарантийного срока.

- Для выполнения Работ предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право привлекать сторонние предприятия и организации по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

- Во время выполнения Работ нести ответственность за всякого рода порчу оборудования и материалов, вследствие ненадлежащего с ним обращения сотрудниками Подрядчика или привлеченных им подрядных организаций, в размере причиненного ущерба.

- В установленном порядке самостоятельно нести материальную и иную
ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием
действий Подрядчика или субподрядчика.

- Гарантировать освобождение Заказчика от всех документированных претензий,
требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в
связи с выполнением настоящего Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.

- В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров 
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Заказчика: s.rybina@svyaz.gazprom.ru. Информация предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

- Незамедлительно информировать Заказчика (посредством электронной почты и телефонной связи) об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на Объектах ведения Работ.

- Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов ПАО «Газпром» в области защиты экологии, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

В рамках настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

- До начала производства Работ предоставить Подрядчику необходимую проектно-сметную и разрешительную документацию.

- Организовать допуск Подрядчика на Объект выполнения Работ.

- Проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в организации, первичный инструктаж на рабочем месте.

- Осуществлять действенный контроль за выполнением требований безопасности работниками подрядной организации при выполнении Работ на территории и Объектах Заказчика.

- Обеспечить осуществление технического надзора и контроля при выполнении Работ Подрядчиком.

- Обеспечить подключение Объекта к инженерным сетям и коммуникациям, обеспечить иные необходимые для выполнения Работы условия.

- Осуществить своевременную приемку выполненных Подрядчиком Работ с подписанием соответствующих Актов представителями Заказчика.

- Производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

- Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

- Поставить на условиях п.4.6. настоящего Договора Оборудование, необходимое для выполнения Работ. Заказчик гарантирует работоспособность и качество поставляемого Оборудования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненной Работы за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости настоящего Договора в следующих случаях:

- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, определенных в Приложении  № 2 к настоящему Договору.

- Нарушение Подрядчиком срока окончания производства Работ и срока ввода Объекта в эксплуатацию, а также систем, сооружений и других элементов комплекса, по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик.

- Нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных п.5.8. настоящего Договора.

- Несвоевременный демонтаж и вывоз Подрядчиком со строительной площадки не титульных временных зданий и сооружений, а также несвоевременной уборки строительной площадки от отходов строительства.

- В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде при производстве Работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб.

- В случае причинения убытков Заказчику действиями (бездействием) персонала Подрядчика или cубподрядчиками, допущенными к исполнению Работ на Объекте, Подрядчик возмещает убытки, причиненные имуществу Заказчика, в полном объеме.

- При несоблюдении Заказчиком срока перечисления аванса, или оплаты выполненной Работы в соответствии с условиями Договора, Подрядчик  вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости настоящего Договора.

- Заказчик имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательном расчете по Договору.

- Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

- Условия п.п. 8.3. - 8.6. настоящего Договора применяются со дня их возникновения в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего требования и признания данного требования виновной Стороной или в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда. Если неустойка не была предъявлена, не признана виновной Стороной или не подтверждена решением суда, то ее сумма составляет 
0 (ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.

- В случае нарушения Заказчиком сроков передачи документации, Оборудования согласно п. 4.6. настоящего Договора, срок выполнения Работ переносится на срок по согласованию между Сторонами в соответствии с условиями п. 3.2. настоящего Договора.

- Уступка права требования долга третьим лицам производится только после письменного согласования с Заказчиком.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора.

- Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

- В случае обнаружения дефектов Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о необходимости прибыть для составления Акта об обнаруженных дефектах. Подрядчик устраняет дефекты в Работах, указанные в двустороннем Акте, за свой счет в согласованные Сторонами сроки, если указанные дефекты возникли по вине Подрядчика и обнаружены в течение гарантийного срока.

- Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Заказчика или третьих лиц.

- ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменном виде другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления с предоставлением справки, выданной компетентным государственным органом. Если Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не оповестила другую Сторону о возникших обстоятельствах, то в дальнейшем она лишается права ссылаться на эти обстоятельства.

- Срок действия Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- В случае, если действие непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, то одна из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону за 60 (шестьдесят) календарных дней до расторжения Договора, с проведением взаиморасчетов.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами, будут, по возможности, решаться путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней с момента ее получения. В случае, когда возникшие споры не будут урегулированы путем переговоров и в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности.

- Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением о конфиденциальности.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде Соглашений об изменении условий настоящего Договора и подписаны обеими Сторонами.

- Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

    - Неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17. настоящего Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

    - В случае существенного нарушения условий настоящего Договора.

  - В случае прекращения (ограничения) финансирования Заказчика по видам работ, являющихся предметом настоящего Договора, срок действия Договора продлевается на период возникших обстоятельств, путем оформления дополнительного соглашения об изменении срока действия Договора, подписанного обеими Стронами. О всех изменениях Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней.

  - В случае расторжения Договора, составляется Акт сверки договорных и финансовых обязательств, который согласовывается Сторонами. Ликвидация задолженности Заказчика перед Подрядчиком или Подрядчика перед Заказчиком производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Акта сверки.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

  - Договор прекращает свое действие после выполнения каждой Стороной всех обязательств по Договору.

  - При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Заказчика и Подрядчика.

  - Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение № 1. Расчет стоимости работ.

  - Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «Газпром связь» Юридический адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 Филиал ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой Адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 11 тел. (3494) 92-33-21, факс (3494) 92-22-38 ОГРН 1027739411457 ОКПО 35340790 ИНН 7740000020 КПП 890402001 р/с 40702810400001000882 к/с 30101810700000000753 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое БИК 047195753 |  |
| ______________/___________ | ____________ /________________/ |

# Приложение № 1

к Договору подряда № ______

от «___» ____________ 201___г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по объекту: «________________________________________________».

Составлен  в  ценах  по состоянию на ________г.                                                                руб.

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЛС № |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения к расчету цены:

- Локальный сметный расчет  ЛС №___

Примечание:

1. Расчет стоимости строительства и локальные сметы  составляются в соответствии                           с МДС 81-35.2004.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________/__________ | ____________ /________________/ |

# Приложение № 2

к Договору подряда № ______

от «___» ____________ 201___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по Договору подряда № _____ от  «___» ____________ 201_г.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, в том числе НДС 18 %, руб. | Срок выполнения |  | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«_________________» | __________ в том числе НДС 18 % ________ |  |  | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) |
| Итого: ________________ (_______________) руб. __ коп., в том числе НДС (18 %) в сумме: ___________ (________________) руб. __ коп. |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________/__________ | ____________ /________________/ |